Phần 1 - Phân tích vai trò người dùng

- Khách hàng : Cần hệ thống tự động tìm người đi chung đường và tự động chia tiền cước để tiết kiệm chi phí di chuyển một cách tiện lợi nhất.

- Tài xế : Cần hệ thống điều phối các cuốc xe ghép có lộ trình hợp lý để tối ưu hóa thu nhập trên cùng một chuyến đi mà không làm mất quá nhiều thời gian vòng vèo.

Phần 2 - Phân rã Feature thành User Story

User Story 1: Thuật toán tìm khách và giới hạn số lượng

- User Story: As a Khách hàng, I want hệ thống tìm kiếm và ghép tôi với tối đa 2 hành khách khác có cùng tuyến đường, So that tôi có thể chia sẻ chi phí mà thời gian di chuyển không bị kéo dài quá mức.

- Tiêu chí Small (S): Story này được bóc tách chỉ tập trung vào thuật toán lọc lộ trình và đếm số lượng khách, tách biệt hoàn toàn với luồng thanh toán và xử lý thời gian chờ, đảm bảo Developers có thể code và viết unit test xong trong 2-3 ngày của Sprint.

User Story 2: Xử lý thời gian ch

- User Story: Tôi là Khách hàng, tôi muốn nhận được thông báo chuyển sang "Đi riêng với giá thường" hoặc "Hủy miễn phí" nếu hệ thống không tìm được khách ghép, để tôi có thể linh hoạt quyết định lịch trình nếu bị chờ đợi quá lâu.

- Tiêu chí Small (S): Việc cô lập riêng logic đếm ngược và hiển thị UI giúp story này cực kỳ nhỏ gọn, không bị vướng mắc vào logic tìm đường, hoàn toàn có thể hoàn thiện và nghiệm thu nhanh chóng.

User Story 3: Thanh toán và chia tiền tự động

- User Story: As a Khách hàng, I want hệ thống tự động tính toán chia tiền cước và trừ trực tiếp vào ví điện tử ngay trong một lần bấm đặt, So that tôi không phải chuẩn bị tiền mặt hay tự tính toán chia tiền với người lạ trên xe.

- Tiêu chí Small (S): Story này chỉ tập trung vào nghiệp vụ tính toán và gọi API thanh toán ví điện tử đã có sẵn của nền tảng, phạm vi chức năng rõ ràng, đủ nhỏ gọn để đưa vào làm mịn và hoàn thành trong 1 Sprint.

Phần 3 - Tiêu chí nghiệm thu

Các kịch bản dưới đây được viết cho nghiệp vụ tìm khách ghép và xử lý thời gian chờ của User Story 1 & 2.

Kịch bản 1: Tìm được khách ghép trong 5 phút

- Given: Khách hàng A vừa bấm đặt "xe ghép", thời gian chờ đang đếm ngược từ 5 phút và chuyến xe hiện chỉ có 1 người.

- When: Ở phút thứ 3, hệ thống ghi nhận Khách hàng B và Khách hàng C bấm đặt xe có cùng tuyến đường với Khách hàng A.

- Then: Hệ thống tự động ghép Khách B và C vào chuyến của Khách A, lập tức chốt chuyến (đạt giới hạn 3 khách), khóa chức năng nhận thêm khách mới cho chuyến này và thông báo ghép thành công đến tất cả các bên.

Kịch bản 2: Quá 5 phút không tìm được khách ghép

- Given: Khách hàng A đang trong trạng thái chờ ghép chuyến và hệ thống vẫn chưa ghép thành công thêm bất kỳ hành khách nào có cùng tuyến đường.

- When: Đồng hồ đếm ngược của hệ thống vượt qua mốc thời gian 5 phút 00 giây.

- Then: Hệ thống lập tức ngừng lệnh tìm kiếm khách ghép, đồng thời hiển thị một cửa sổ (pop-up) trên màn hình của Khách hàng A cung cấp chính xác hai lựa chọn: "Tiếp tục đi riêng với giá thường" hoặc "Hủy chuyến miễn phí".